## Slide 1: Estudio de casos Estimación de los costos reales para el establecimiento y mantenimiento de sitios demostrativos de Forestería Análoga en el Bosque Modelo Reventazón, Costa Rica Charles Georgeot Proyecto «Restauración de la biodiversidad y desarollo comunal a traves de la Forestería Análoga » 2010

## Slide 2
Desarrollar y validar una herramienta para calcular el costo real del establecimiento y mantenimiento de los sitios demostrativos del proyecto de Forestería Análoga en e Bosque Modelo Reventazón, Costa Rica, con los productores, extensionistas y el coordinador nacional del proyecto.
Objetivo

## Slide 3: Componentes del cálculo de los costos reales
Costos del establecimiento
  Actividades (Análisis de suelo, Preparación de terreno, Plantación, Transporte)
  Plantas (material vegetativo)
Costos del mantenimiento
  Mano de obra
  Maquinaria
Costos del vivero principal de FA

## Slide 4: Estudio de caso 1
Nombre del propietario del sitio demostrativo de FA | Ubicación | Área (ha) en Forestería Análoga
Sr. Buenaventura Nuñez | Pacayitas | 2
2008
2010

## Slide 5: Costos del establecimiento (en $US) Sitio demostrativo de Pacayitas
Actividades para el establecimiento | Mano de obra |  |  | Insumos |  |  |  |  | Servicios |  | Total ($US)
 | UTH | Jornales1 | Costo | Tipo | N° | Costo | Vehículo | Km | Alquiler/ día | Costo de la gasolina/Km | 
Análisis de suelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00
Preparación de terreno | 3 | 30 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  | 300.00
Plantación |  | 20 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  | 200.00
Transporte |  |  |  |  |  |  | Microbus | 22 | 20.00 | 0.35 | 27.70
Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 537.70
Tipo de plantas |  | Cantidad2 | Costo unitario |  |  |  |  |  |  |  | 
Arbóles maderables |  |  | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  | 
Arbóles frutales |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  | 
Plantas medicinales |  |  | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  | 
Costo promedio/planta* |  |  | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  | 
Total |  | 960 | 1104.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1104.00
 |  |  |  |  |  |  |  | Costo total para el establecimiento del sitio |  |  | 1641.70
NOTA:
11 jornal = 10 $US
2La cantidad de plantas es una estimación calculada en función del área del sitio de Pacayitas: 2 ha
Leyenda:
UTH: Unidad de Trabajo Hombre

## Slide 6
Costos del establecimiento Sitio demostrativo de Pacayitas
Chart: 
| Análisis de suelo | Preparación de terreno | Plantación | Transporte | Costo de plantas
 | 5000 | 150000 | 100000 | 17700 | 550368

## Slide 7: Estudio de caso 2
Nombre del propietario del sitio demostrativo de FA | Ubicación | Área (ha) en Forestería Análoga
La Trinidad, propiedad de la Municipilidad de Turrialba | La Pastora | 2
2008
2010

## Slide 8: Costos del establecimiento (en $US) Sitio demostrativo de La Trinidad
Actividades para el establecimiento | Mano de obra |  |  | Insumos |  |  |  |  | Servicios |  | Total ($US)
 | UTH | Jornales1 | Costo | Tipo | N° | Costo | Vehículo | Km | Alquiler/ día | Costo de la gasolina/Km | 
Análisis de suelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00
Preparación de terreno |  | 180 | 1800.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1800.00
Plantación |  | 43 | 430.00 |  |  |  |  |  |  |  | 430.00
Transporte |  |  |  |  |  |  | Microbus | 24 | 20.00 | 0.35 | 28.40
Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2278.40
Tipo de plantas |  | Cantidad2 | Costo unitario |  |  |  |  |  |  |  | 
Arbóles maderables |  |  | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  | 
Arbóles frutales |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  | 
Plantas medicinales |  |  | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  | 
Costo promedio/planta* | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Total |  | 960 | 1104.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1104.00
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3382.40
*La quantidad de las semillas es una estimation calculada en fonction del area del sitio (La trinidad: 2ha)
Leyenda:
UTH: Unidad de Trabajo Hombre
NOTA:
11 jornal = 5000 colones
*La cantidad de plantas es una estimación calculada en función del área del sitio de La Trinidad: 2 ha

## Slide 9
Costos del establecimiento Sitio demostrativo de La Trinidad
Chart: 
| Análisis de suelo | Preparación de terreno | Plantación | Transporte | Costo de plantas
Columna1 | 10 | 1800 | 430 | 28.4 | 1104

## Slide 10: Estudio de caso 3
Nombre del propietario del sitio demostrativo de FA | Ubicación | Área (ha) en Forestería Análoga
Sr. Canossa | El Triunfo | 2
2008
2010

## Slide 11
Actividades para el establecimiento | Mano de obra |  |  | Insumos |  |  |  |  | Servicios |  | Total
 | UTH | Jornales1 | Costo | Tipo | N° | Costo | Vehículo | Km | Alquiler/ día | Costo de la gasolina/Km | 
Análisis de suelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00
Preparación de terreno |  | 12 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  | 120.00
Plantación |  | 8 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  | 80.00
Transporte |  |  |  |  |  |  | Microbus | 38 | 20.00 | 0.35 | 33.30
Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243.30
Tipo de plantas |  | Cantidad2 | Costo unitario |  |  |  |  |  |  |  | 
Arbóles maderables |  |  | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  | 
Arbóles frutales |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  | 
Plantas medicinales |  |  | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  | 
Costo promedio/planta* |  |  | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  | 
Total |  | 960 | 1104.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1104.00
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1347.30
*La quantidad de las semillas es una estimation calculada en fonction del area del sitio (triunfo: 2 ha)
Leyenda:
UTH: Unidad de Trabajo Hombre
NOTA:
11 jornal = 10 $US
2La cantidad de plantas es una estimación calculada en función del área del sitio El Triunfo: 2 ha
Costos del establecimiento (en $US) Sitio demostrativo El Triunfo

## Slide 12
Costos del establecimiento Sitio demostrativo El Triunfo
Chart: 
| Análisis de suelo | Preparación de terreno | Plantación | Transporte | Costo de plantas
Columna1 | 10 | 120 | 80 | 33.3 | 1104

## Slide 13: Estudio de caso 4
Nombre del propietario del sitio demostrativo de FA | Ubicación | Área (ha) en Forestería Análoga
Colegio Braulio Carrillo | San Rafael de Cartago | 2
2008
2010

## Slide 14
Actividades para el establecimiento | Mano de obra |  |  | Insumos |  |  |  |  | Servicios |  | Total ($US)
 | UTH | Jornales1 | Costo | Tipo | N° | Costo | Vehículo | Km | Alquiler/ día | Costo de la gasolina/Km | 
Análisis de suelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00
Preparación de terreno |  | 8 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  | 80.00
Plantación |  | 4 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  | 40.00
Transporte |  |  |  |  |  |  | Microbus | 40 | 20.00 | 0.35 | 34.00
Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164.00
Tipo de plantas |  | Cantidad2 | Costo unitario |  |  |  |  |  |  |  | 
Arbóles maderables |  |  | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  | 
Arbóles frutales |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  | 
Plantas medicinales |  |  | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  | 
Costo promedio/planta* |  |  | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  | 
Total |  | 480 | 552.00 |  |  |  |  |  |  |  | 552.00
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 716.00
*La quantidad de las semillas es una estimation calculada en fonction del area del sitio (Braulio Carrillo: 1 ha)
Leyenda:
UTH: Unidad de Trabajo Hombre
NOTA:
11 jornal = 10 $US
1La cantidad de plantas es una estimación calculada en función del área del sitio del Colegio Braulio Carrillo: 1 ha
Costos del establecimiento (en $US) Sitio demostrativo del Colegio Braulio Carrillo

## Slide 15
Chart: 
Costos del establecimiento Sitio demostrativo del Colegio Braulio Carrillo
Chart: 
| Análisis de suelo | Preparación de terreno | Plantación | Transporte | Costo de plantas
Columna1 | 10 | 80 | 40 | 34 | 552

## Slide 16: Estudio de caso 5
Nombre del propietario del sitio demostrativo de FA | Ubicación | Área (ha) en Forestería Análoga
Colegio de Pacayas | Pacayas | 1
2008
2010

## Slide 17
Actividades para el establecimiento | Mano de obra1 |  |  | Insumos |  |  |  |  | Servicios |  | Total ($US)
 | UTH | Jornales | Costo | Tipo | N° | Costo | Vehículo | Km | Alquiler/ día | Costo de la gasolina/Km | 
Análisis de suelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00
Preparación de terreno |  | 15 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  | 150.00
Plantación |  | 15 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  | 150.00
Transporte |  |  |  |  |  |  | Microbus | 30 | 20.00 | 0.35 | 41.00
Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351.00
Tipo de plantas |  | Cantidad2 | Costo unitario |  |  |  |  |  |  |  | 
Arbóles maderables |  |  | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  | 
Arbóles frutales |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  | 
Plantas medicinales |  |  | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  | 
Costo promedio/planta* |  |  | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  | 
Total |  | 960 | 1104.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1104.00
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1455.00
*La quantidad de las semillas es una estimation calculada en fonction del area del sitio (Pacayas: 2 ha)
Leyenda:
UTH: Unidad de Trabajo Hombre
NOTA:
11 jornal = 10 $US
2La cantidad de plantas es una estimación calculada en función del área del sitio del Colegio de Pacayas: 2 ha
Costos del establecimiento (en $US) Sitio demostrativo del Colegio de Pacayas

## Slide 18
Chart: 
Costos del establecimiento Sitio demostrativo del Colegio de Pacayas
Chart: 
| Análisis de suelo | Preparación de terreno | Plantación | Transporte | Costo de plantas
Columna1 | 10 | 150 | 150 | 41 | 1104

## Slide 19: Estudio de caso 6
Nombre del propietario del sitio demostrativo de FA | Ubicación | Área (ha) en Forestería Análoga
Guayabo | Guayabo | 1
2008
2010

## Slide 20
Actividades para el establecimiento | Mano de obra |  |  | Insumos |  |  |  |  | Servicios |  | Total ($US)
 | UTH | Jornales1 | Costo | Tipo | N° | Costo | Vehículo | Km | Alquiler/ día | Costo de la gasolina/Km | 
Análisis de suelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00
Preparación de terreno |  | 4 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  | 40.00
Plantación |  | 8 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  | 80.00
Transporte |  |  |  |  |  |  | Microbus | 19 | 20.00 | 0.35 | 26.65
Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156.65
Tipo de plantas |  | Cantidad2 | Costo unitario |  |  |  |  |  |  |  | 
Arbóles maderables |  | * | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  | 
Arbóles frutales |  | * | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  | 
Plantas medicinales |  | * | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  | 
Costo promedio/planta* |  |  | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  | 
Total |  | 480 | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  | 552.00
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 708.65
*La quantidad de las semillas es una estimation calculada en fonction del area del sitio (Guayabo: 1) ha)
Leyenda:
UTH: Unidad de Trabajo Hombre
NOTA:
11 jornal = 10 $US
2La cantidad de plantas es una estimación calculada en función del área del sitio de Guayabo: 1 ha)
Costos del establecimiento (en $US) Sitio demostrativo de Guayabo

## Slide 21
Chart: 
Costos del establecimiento Sitio demostrativo de Guayabo
Chart: 
| Análisis de suelo | Preparación de terreno | Plantación | Transporte | Costo de plantas
Columna1 | 10 | 40 | 80 | 26.65 | 552

## Slide 22: Estudio de caso 7
Nombre del propietario del sitio demostrativo de FA | Ubicación | Área (ha) en Forestería Análoga
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) | Finca productiva del CATIE | 1
2008
2010

## Slide 23
Actividades para el establecimiento | Mano de obra |  |  | Insumos |  |  |  |  | Servicios |  | Total ($US)
 | UTH | Jornales1 | Costo | Tipo | N° | Costo | Vehículo | Km | Alquiler/ día | Costo de la gasolina/Km | 
Análisis de suelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00
Preparación de terreno |  | 70 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  | 700.00
Plantación |  | 45 | 450.00 |  |  |  |  |  |  |  | 450.00
Transporte |  |  |  |  |  |  | Microbus | 1,5 | 20.00 | 0.35 | 20.53
Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1180.53
Tipo de plantas |  | Cantidad2 | Costo unitario |  |  |  |  |  |  |  | 
Arbóles maderables |  | * | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  | 
Arbóles frutales |  | * | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  | 
Plantas medicinales |  | * | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  | 
Costo promedio/planta* |  |  | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  | 
Total |  | 480 | 552.00 |  |  |  |  |  |  |  | 552.00
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1732.53
*La quantidad de las semillas es una estimation calculada en fonction del area del sitio (CATIE: 1 ha)
Leyenda:
UTH: Unidad de Trabajo Hombre
NOTA:
11 jornal = 10 $US
2La cantidad de plantas es una estimación calculada en función del área del sitio del Catie: 1 ha
Costos del establecimiento (en $US) Sitio demostrativo del CATIE

## Slide 24
Costos del establecimiento Sitio demostrativo del CATIE
Chart: 
| Análisis de suelo | Preparación de terreno | Plantación | Transporte | Costo de plantas
Columna1 | 10 | 700 | 450 | 20.53 | 552

## Slide 25: Costo del establecimiento (en $US) -consolidado- Sitios del proyecto FA en Costa Rica
 | Pacayitas | Trinidad | El Triunfo | Colegio Braulio Carrillo | Colegio de Pacayas | Guayabo | CATIE | TOTAL ($US)
Costo total de las actividades | 545.40 | 2276.80 | 256.60 | 178.00 | 351.00 | 163.30 | 1191.05 | 4962.15
Costo total de las plantas | 1100.74 | 1100.74 | 1100.74 | 550.37 | 1100.74 | 550.37 | 550.37 | 6054.07
Costo total/sitio | 1646.14 | 3377.54 | 1357.34 | 728.37 | 1451.74 | 713.67 | 1741.42 | 11016.00
Área con AF | 2 ha | 2 ha | 2 ha | 1 ha | 2 ha | 1 ha | 1 ha | 11 ha
 |  |  |  |  |  |  |  | Promedio
Costo total/ha | 823.07 | 1688.77 | 678.67 | 728.37 | 725.87 | 713.67 | 1741.42 | 1014.26
Área adicional disponible para FA | 0 ha | 10 ha | 0 ha | 5 ha | 0 ha | 0 ha | 0 ha | 23 ha

## Slide 26
Costos (en $US) de establecimiento por finca con Forestería Análoga
Chart: 
| Pacayitas | Trinidad | El Triunfo | Colegio Braulio Carrillo | Colegio de Pacayas | Guayabo | CATIE
Columna1 | 1646.14 | 3377.54 | 1357.34 | 728.37 | 1451.74 | 713.67 | 1741.42

## Slide 27: Costos del establecimiento por hectárea Sitios del proyecto FA en Costa Rica
Costos ($US)
Chart: 
| Pacayitas | Trinidad | El Triunfo | Colegio Braulio Carrillo | Colegio de Pacayas | Guayabo | CATIE
Columna1 | 1646.14 | 3377.54 | 1357.34 | 728.37 | 1451.74 | 713.67 | 1741.42

## Slide 28
Chart: Costos del establecimiento, dividido por categoría Sitios del proyecto FA en Costa Rica
| Actividades | Plantas
 | 2481075 | 3027024

## Slide 29: Costos del mantenimiento (en $US) por mes y por año
Sitios demostrativos | Pacayitas | Trinidad | El triunfo | Pacayas | Braulio Carrillo | Guayabo | CATIE | TOTAL ($US)
Mano de obra | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 275.00
Maquinaria | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 144.00
Costo mensual/sitio | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 429.00
Área con AF | 2 ha | 2 ha | 2 ha | 2 ha | 1 ha | 1 ha | 1 ha | 
 |  |  |  |  |  |  |  | Promedio
Costo mensual/ha | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00
Costo anual/ha | 468.00 | 468.00 | 468.00 | 468.00 | 468.00 | 468.00 | 468.00 | 468.00
Consideraciones:
2,5 jornales/ha/mes
10 $US/persona/jornal
Maquinaria:
700 colones/Litro * 4Litros/jornal

## Slide 30
Sitios demostrativos | Pacayitas | Trinidad | El triunfo | Pacayas | Braulio Carrillo | Guayabo | CATIE | TOTAL ($US)
Costo total Establecimiento | 1646.14 | 3377.54 | 1357.34 | 1451.74 | 728.37 | 713.67 | 1741.42 | 5 508 099
Costo total Mantenimiento | 936.00 | 936.00 | 936.00 | 936.00 | 468.00 | 468.00 | 468.00 | 2 574 000
10% por remplazo de plantas | 110.07 | 110.07 | 110.07 | 110.07 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 301 144
Costo total/sitio | 2692.21 | 4423.61 | 2403.41 | 2497.81 | 1250.37 | 1235.67 | 2263.42 | 16766.50
Área con FA | 2 ha | 2 ha | 2 ha | 2 ha | 1 ha | 1 ha | 1 ha | 
 |  |  |  |  |  |  |  | Promedio
Costo total/ha | 1346.11 | 2211.81 | 1201.70 | 1248.90 | 1250.37 | 1235.67 | 2263.42 | 10757.98
Costo total (en $US)
del establecimiento y mantenimiento
de 2008 a 2010

## Slide 31: Costos del establecimiento y manejo del vivero principal del proyecto FA
Establecimiento |  | Mantenimiento | 
Tipos de costos | Monto ($US) | Tipos de costos | Monto ($US)
Materiales de construcción | 2281.54 | Mano de obra | 80.00/mes
Mano de obra | 1000.00 | Material de producción -Agua | 5.00/mes
Material de producción | 93.00 | Material de producción -Bolsas (20 000 u.) | 2.00 c.u.
Semillas | 71.12 |  | 
Total | 3445.66 | Total | 100 $US/mes
Características
Área cubierta: 150 m²
Área al aire libre: 216 m²
TOTAL : 366 m²

## Slide 32
Los costos reales
vs
los costos cubiertos por los productores
Los costos reales estimados para el establecimiento y mantenimiento de cada sitio representan un dato de referencia que se debe tomar en cuenta al momento de promover el concepto de FA a los productores, pero no significa que es el monto que deberán cubrir los productores para establecer su sistema.
Se debe apoyar a los productores a buscar la manera de obtener los recursos necesarios (humanos, técnicos, vegetativos, insumos orgánicos, etc.) mediante estrategias que reducen costos como:
  Intercambio de productos y servicios con otros productores
  Alianzas estratégicas con organizaciones, empresas, etc.
  Búsqueda de fondos para pequeños proyectos, entre otros.

## Slide 33: ¡Gracias!